Cronograma TG

|  |  |
| --- | --- |
| Março | Levantamentos de requisitos |
| Março | Diagrama de classes |
| Abril-maio | Implementação do back end |
| Abril Maio | Testes e ajustes no back |
| Junho | Implementação do app |
| Julho 01/07/2018 | Deploy entregue 1 versão  Solicitado mudanças na inserção de novas ocorrências e estrutura para endereços |